Aprobat prin decizia

Consiliului comunal Mihălăşeni

nr.4/1 din 05.09. 2024

Planul de acțiuni privind asigurarea durabilității

proiectului implementat din cadrul Programului Național ”Satul European Expres”, ediția-2023

Construcţia terenului sportive artificial din satul Mihălăşeni, r-nul Ocniţa

| Nr. crt. | Activități întreprinse pentru asigurarea sustenabilității bunului format din cadrul proiectului | Instituția | Persoana responsabilă | Costuri (lei) | Sursele de finanțare | Termen de realizare | Surse și mijloace de verificare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Executarea condițiilor instituționale |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Luarea la evidență a serviciilor și bunurilor formate din contul mijloacelor Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, în baza Actului de constatare a costului investițional. | Primăria | Primar, Contabil-șef | Nu presupune cheltuieli | APL de nivelul I | Maxim 30 zile din momentul transmiterii costurilor și semnării actului de constatare a costurilor investiționale formate în cadrul proiectului de dezvoltare locală | Act de formare a costurilor investiționale |
| 1.2 | Adoptarea deciziei Consiliul Local de preluare a bunurilor formate, cu informarea ONDRL. | Primăria | Primar, Contabil- șef | Nu presupune cheltuieli | APL de nivelul I | Maxim 30 zile din momentul transmiterii costurilor și semnării actului de formare a costurilor investiționale din cadrul proiectului | Decizia CL de nivel I |
| 1.3 | Înscrierea valorii lucrărilor în Registrele de evidență a mijloacelor fixe la articolele respective conform datelor din procesul-verbal de finisare a implementării proiectului, conform prevederilor HG 1235/2016 din 10.11.2016. | Primăria | Primar, Contabil-șef | Nu presupune cheltuieli | APL de nivelul I | În prima săptămână după întocmirea proceselor-verbale de finisare și dare în exploatare a lucrărilor, dar nu mai târziu de 3 luni | Procese verbale Registrul de evidență a mijloacelor fixe; |
| 1.4 | Asigurarea evidenței și integrității bunurilor formate și utilizarea conform destinației pe perioada de funcționare a acestora, conform termenilor reglementați în Catalogul mijloacelor fixe. | Primăria, Instituția responsabilă | Primar, Managerul instituției | Cheltuieli prevăzute în buget | APL de nivelul I | Conform termenilor reglementați în Catalogul mijloacelor fixe | Catalog mijloace fixe; |
| 1.5 | Păstrarea documentelor aferente proiectului și punerea la dispoziția ONDRL și a oricărei alte autorități abilitate cu funcții de reglementare, supraveghere sau control. | Primăria | Primar Contabil-șef | Nu presupune cheltuieli | APL de nivelul I | Conform nomenclatorului | Dosar proiect; |
| 1.6 | Plasarea elementelor de identificare vizuală (plăcuță informativă post-monitorizare al proiectului), conform prevederilor HG 1235/2016 din 10.11.2016. | Primăria | Primar Contabil-șef Manager de instituție | Cheltuieli prevăzute în buget (specificați suma planificată pentru panou/plăcuță informativă) | APL de nivelul I | Maxim 30 zile din momentul transmiterii costurilor și semnării actului de formare a costurilor investiționale din cadrul proiectului | Factura plăcuță informativă Fotografii plăcuță informativă; |
| 1.7 | Aprobarea de către Consiliul local a procedurii de transmitere în gestiune a bunului către instituția vizată IET, conform investiției. | Consiliul local, Primăria | Primar, Manager de instituție | Nu presupune cheltuieli | APL de nivelul I | Trimestrul (indicați) | Decizia Consiliul Local de nivel I; Acte de primire-predare; |
| 1.8 | Prezentarea rapoartelor anuale/notelor informative, cu acțiuni realizate privind gestionarea și sustenabilitatea bunului format | Primăria | Primarul Unitatea de implementare a proiectului conform Cererii de finanțare | Nu presupune cheltuieli | APL de nivelul I | Anual (până la consumarea perioadei de asigurare durabilitate, 2024-2027) | Raport anual/Nota informativă, cu acțiuni realizate în baza Planului de durabilitate; |
| 1.9 | Prezentarea raportului final cu indicatori de performanță atinși ai proiectului conform prevederilor Contractului de Finanțare | Primăria | Unitatea de implementare a proiectului conform Cererii de finanțare | Nu presupune cheltuieli | APL de nivelul I | După consumarea perioadei de asigurarea durabilității proiectului | Raport final al proiectului cu indicatorii de produs și rezultat, atinși |
| II. Executarea condițiilor tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Desemnarea /Contractarea/Angajarea unui specialist pentru întreținerea și gestionarea bunului format | Primăria | Primarul | Cheltuieli prevăzute în buget, recurente de personal | APL de nivelul I | Trimestrial | Fișă de post/ Contract individual de muncă |
| 2.2 | Planificarea activităților de întreținere și reparație a bunului format | Primăria | Primarul Managerul instituției | Cheltuieli prevăzute în bugetul instituției sau alte surse | APL de nivelul I | Trimestrial | Raport de activitate/ Dare de seamă/Plan de activitate/Note informative |
| 2.3 | Implementarea activităților de gestionare eficientă a bunului format (de monitorizare și control) | Primăria | Primarul Managerul instituției | Cheltuieli prevăzute în bugetul instituției sau alte surse | APL de nivelul I | Trimestrial | Raport, dare de seamă |
| III. Executarea condițiilor financiare |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru întreținerea bunului format | Primăria | Primarul, Contabilul-șef, | Cheltuieli prevăzute conform bugetului | APL | Trimestrial/Anual | Decizii ale CL, Raport financiar |
| 3.2 | Implementarea acțiunilor realizate întreținerea bunului format conform bugetului planificat | Primăria | Primarul, Contabilul-șef, | Cheltuieli prevăzute conform bugetului | APL | Trimestrial/Anual | Decizii ale CL, Raport financiar |
| IV. Executarea condițiilor integrate |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Accesarea de noi fonduri pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format, prin scrierea de noi idei de proiect. (Dacă este relevant) | Primăria | Primarul Contabilul-șef | Cheltuieli prevăzute conform bugetului | APL de nivelul I | Anual | Strategia de dezvoltare socio-economică a localității; Cerere de finanțare elaborată; |
| 4.2 | Creșterea atractivității instituției și majorarea numărului de utilizatori. (de specificat care anume activități planificați pentru dezvoltarea capacităților instituționale) | Primăria | Primarul Managerul instituției | Cheltuieli prevăzute în bugetul instituției | APL de nivelul I | anual | Note conceptuale/ Strategia socio-economica a localității/ Planul de dezvoltare a instituției/ |